О реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой» на 2001- 2010 годы в 2008 году.

3,555 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики, 144,623 млн. рублей из федерального бюджета, 9,072 млн. рублей из местных бюджетов, 68,021 млн. рублей из внебюджетных источников направлено на строительство объектов водоснабжения и канализации г.Ижевска, очистных сооружений канализации в п.Ува, с.Алнаши, с.Малая Пурга и в п.Балезино, водоснабжение Балезинского и Вавожского районов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию 55 артезианских скважин в различных районах Удмуртской Республики, поиски и оценку питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжением п. Кез и г. Воткинск. Сдана в эксплуатацию станция обеззараживания питьевой воды в г. Воткинске с современной технологией обеззараживания: на первом этапе – ультрафиолетовым облучением, на окончательной стадии – обеззараживание раствором гипохлорита натрия. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит исключить применение опасного хлора, образование галогенсодержащих соединений, тем самым значительно улучшить качество питьевой воды в г. Воткинске. Завершено проектирование очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в городе Можга Удмуртской Республики. Проект передан на Государственную экспертизу. Выполнены работы по проведению мониторинговых исследований в районах сбросов сточных вод для оценки влияния хозяйствующих субъектов на состояние водного объекта В связи с тем, что программа разработана в 2000 году, целевые индикаторы и показатели в ней отсутствуют.